załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ……

zawarta   dnia  ...................2020  roku  w  Lublinie   pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 NIP:5272825616, REGON: 368302575 – Zarządem Zlewni w Zamościu, mającym swą siedzibę 22 - 400 Zamość, ul. Młyńska 27, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Eugeniusz Daciuka    –  Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu

a  …………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………….z siedzibą w …………………NIP…………………, Regon………………….., zwana dalej w tekście „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

  - W wyniku wyboru oferty z dnia ………...2020r zgodnie z zapytaniem ofertowym znak: LU……………. z dnia …………...2020r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty remontowe składające się na przedmiot umowy: „Wykonanie piezometrów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu”

  - Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa:

- opis przedmiotu zamówienia

- szacunkowy przedmiar robót

- oferta wykonawcy

– stanowiące integralną część niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót do realizacji przedmiotu umowy za wynagrodzenie określone w umowie.

  - Wykonawca od dnia podpisania umowy do ustalonego w umowie terminu zakończenia robót, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektów rzeczowych, ich jakość oraz za ich bezpieczeństwo a także za wszelkie szkody wywołane wykonywaniem robót.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót wynikającymi z przepisów i wymagań   ochrony środowiska i przyrody obowiązujących w miejscu ich wykonywania.

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych uszkodzeń istniejących instalacji podziemnych i znaków geodezyjnych, które wystąpią w związku z wykonywaniem robót.

§ 2

- Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: rozpoczęcie od 01.06.2020r.

zakończenie do 31.08.2020r.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie: 1 dnia przed ustalonym terminem rozpoczęcia robót.

§ 3

1.	Strony ustalają swoich przedstawicieli do realizacji przedmiotu umowy i nadzoru:

a) Zamawiający wyznacza do kontroli technicznej robót Pana …………….

b)  Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: Pan …………, posiadający uprawnienia budowlane nr ……..w specjalności ………………...

§ 4

Wykonawca przedmiot umowy wykona bez udziału podwykonawców.

§ 4 *

*(zamiennie, wypełnić w przypadku zgłoszenia podwykonawcy)

- Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac podwykonawcom:

1) ….............................................

2) ….............................................

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Za prace wykonane przez Podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca.

§ 5

1.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren realizacji zadania w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze
i zbędne materiały, odpady i śmieci jak również niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2.   Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu     w terminie ustalonym na odbiór robót.

3.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez Wykonawcę  w trakcie realizacji zamówienia.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, spełniających odpowiednie normy jakościowe.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów świadectwa jakości na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 7

  - Za wykonanie  przedmiotu  umowy  strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : netto –  …………. zł (słownie: ……………/100), podatek VAT 23 % –   ………….zł (słownie: ………../100), brutto ………….zł (słownie: ……………./100), zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym , które jest niezmienne do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

§ 8

  - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

  - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o której mowa w § 1
 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie w § 7 ust.1 za całość, za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczania kar na podstawie niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o naliczeniu kary, bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

§ 9

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.

- Termin gwarancji licząc od daty odbioru wynosi: 36 miesięcy.

- Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym, stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia usterek w określonym czasie Zamawiający zleca ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

§ 10

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy realizowany będzie jedną fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości zadania.

- Faktura płatna będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr………..

- Zapłata faktury, o której mowa wyżej będzie dokonywana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- W przypadku faktury powyżej 15 000 zł (piętnaście tysięcy) brutto należy zastosować mechanizm podzielonej płatności.

- Wykonawca (Kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem do Dziennika realizacji zadania oraz zawiadamia pisemnie o tym osobę wyznaczoną do kontroli technicznej (formularz zawiadomienia dostępny u Zamawiającego).

- Osoba wyznaczona do kontroli technicznej po otrzymaniu zawiadomienia potwierdza w Dzienniku realizacji zadania prawidłowość wykonanego zadania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od wpływu tego zgłoszenia do właściwego miejscowo Nadzoru Wodnego.

- Potwierdzenie wpisu, o którym mowa w ust. 4 przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej, stanowi podstawę do pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego. Załącznikiem do tego zgłoszenia będzie, Dziennik realizacji zadania, w którym osoba wyznaczona do kontroli technicznej potwierdził prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót.

- Właściwy miejscowo Zarząd Zlewni wyznaczy termin odbioru końcowego (może wyznaczyć również skład Komisji odbiorowej) i rozpocznie odbiór robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do właściwego miejscowo Zarządu Zlewni pisemnego zgłoszenia robót do odbioru końcowego, powiadamiając o tym Wykonawcę, RZGW w Lublinie oraz właściwy Nadzór Wodny.

- Przyjmuje się, że dniem zakończenia robót jest dzień dokonania wpisu o zakończeniu robót przez kierownika robót w Dzienniku realizacji zadania, pod warunkiem, że zakończenie robót zostanie potwierdzone przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej, a roboty zostaną odebrane przez Komisję odbiorową.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Wymaganymi dokumentami do odbioru będą: protokół odbioru końcowego robót, kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzony przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej, Dziennik realizacji zadania oraz dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i urządzeń (atesty, świadectwa jakości itp.).

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego jako nabywcę będzie wskazywała: NABYWCA: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 NIP:5272825616, REGON: 368302575:

ODBIORCA: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin.

§ 11

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, jeżeli Wykonawca:

- w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w umowie (§ 2 ust. 1),

- nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego przez okres   dłuższy niż 7 dni,

- nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w ust. 2, nastąpi w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzeń w nich wymienionych.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiający nie płaci Wykonawcy odszkodowania.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony z winy, której odstąpiono od umowy.

§ 12

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba że, konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

- zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz w zakresie przedmiotu umowy:

- jeżeli nastąpi ustawowa zmiana podatku Vat.

- zmiany terminu wykonania:

- jeżeli warunki atmosferyczne (np. powodzie, gwałtowne burze, inne anomalie klimatyczne) uniemożliwiają prowadzenie robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku realizacji zadania i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej ze strony Zamawiającego. Wstrzymanie robót ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy.

- zmiany osób pełniących funkcje: kierownika robót i osoby wyznaczonej do kontroli technicznej,

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 13

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny
w Lublinie.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15

Umowa niniejsza została sporządzona w 4 egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							                                WYKONAWCA